**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«ДЕРЕВНЯ МИХЕЕВО»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении плана проведения**

**месячника и субботников по наведению**

**чистоты и порядка на территории**

**сельского поселения «Деревня Михеево»**

**от 28 марта 2023 года № 12**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и [постановлением СП "О благоустройстве СП"](http://docs.cntd.ru/document/537967827) в целях наведения чистоты и порядка на территории населенных пунктов сельского поселения «Деревня Михеево», улучшения противопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки, администрация сельского поселения «Деревня Михеево»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населенных пунктов сельского поселения» Деревня Михеево», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения и в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

**Глава сельского поселения**

**СП «Деревня Михеево» Е.А. Владимирова**

Приложение № 1

к постановлению администрации

СП «Деревня Михеево»

от 28.03.2023 г. №12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Периодичность | Ответственные исполнители |
| 1 | Подготовка проекта плана проведения субботников | 28.03.2023 г. 31.03.2023 г. |  | Глава администрации СП «Деревня Михеево» |
| 2 | Организация, проведения работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий жилых домов (д.Михеево, д.Мандрино, д. Смахтино) | апрель По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние. | Глава администрации  Владельцы индивидуальных домовладений |
| 3 | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов торговли и прилегающих территорий. | апрель до 30.04.2023 г. | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Руководитель РАЙПО |
| 4 | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов социально-культурного назначения и прилегающих территорий. | апрель | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Директор СДК  Зав. ФАП |
| 5 | Организация, проведение мероприятий по уборке мест общего пользования поселения (очистка от мусора, сухой растительности, валежника) на территории сельских населённых пунктов (д. Михеево, д. Мандрино, д. Смахтино) | до 30.04.2023 г | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее 2 раза в месяц в весенне-летнем периоде. | -Администрация сельского поселения; - жители населенных пунктов |
| 6 | Наведение порядка на прилегающей территории дачных товариществ, СНТ, ТИЗ, ПДК. (адресный перечень) Уборка от мусора, сухой растительности, валежника территорий общего пользования улиц (д. Смахтино, дачный поселок «Воробьи») | апрель-май в течение весенне-летнего периода | По плану председателей СНТ и ОНТ Жители деревень | Председатели дачного поселка «Воробьи» д. Смахтино. Проведение субботников |
| 8 | Уборка обочин дорожного полотна, сбор и вывоз мусора с обочин дорог. (вдоль дороги от д. Михеево до д.Смахтино) | до 05.05.2023 г. | Ежедневно, до наведения в полосе отвода, соответствующего порядка. | Руководители предприятий обслуживающие участки дорог: |