- КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДЕРЕВНЯ МИХЕЕВО»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Об утверждении плана проведения месячника и субботников по наведению чистоты и порядка на территории сельского поселения «Деревня Михеево»

- от 24 марта 2021 года                                                                              № 9

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и постановлением СП "О благоустройстве СП" в целях наведения чистоты и порядка на территории населенных пунктов сельского поселения «Деревня Михеево», улучшения противопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки, постановляю :

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населенных пунктов сельского поселения» Деревня Михеево», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение N 1).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения и в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

Глава сельского поселения

СП «Деревня Михеево»                                                              Е.А. Владимирова

- Приложение N 1. ПЛАН Мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Деревня Михеево», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству

Приложение N 1
к постановлению
администрации СП «Деревня Михеево»

от 24.03.2021 г. №9

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Периодичность | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта плана проведения субботников | 24.03.2021 г. 29.03.2021 г. |  | Глава администрации СП «Деревня Михеево» |
| 2 | Организация, проведения работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий жилых домов ( д. Михеево, д. Мандрино, д. Смахтино) | Апрель. По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние. | Глава администрации Владельцы индивидуальных домовладений |
| 3 | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов торговли и прилегающих территорий. | апрель до 30.04.2021 г. | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Руководитель РАЙПО |
| 4 | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов социально-культурного назначения и прилегающих территорий. | апрель | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Директор СДК Зав. ФАП |
| 5 | Проработка вопросов с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями по уточнению проводимых работ по подведомственным объектам | с 08.04 2021 г. до 22.04.2021 г. | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее по мере необходимости | ИП «Митрофаненко», ИП» Пиломатериалы». " |
| 6 | Организация, проведение мероприятий по уборке мест общего пользования поселения (очистка от мусора, сухой растительности, валежника) на территории сельских населённых пунктов (д. Михеево, д. Мандрино, д. Смахтино) | До 30.04.2021 г | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее 2 раза в месяц в весенне-летнем периоде. | -Администрация сельского поселения ; - жители населенных пунктов |
| 7 | Наведение порядка на прилегающей территории дачных товариществ, СНТ, ТИЗ, ПДК. (адресный перечень) Уборка от мусора, сухой растительности, валежника территорий общего пользования улиц ( Смахтино, дачный поселок «Воробьи») Наведение порядка в прилегающем лесном массиве. (адресный перечень) | Апрель-май в течение весенне-летнего периода В течении весенне-летнего периода | По плану председателей СНТ и ОНТ Жители деревень | Председатели дачного поселка «Воробьи» д. Смахтино. Проведение субботников |
| 8 | Уборка обочин дорожного полотна Сбор и вывоз мусора с обочин дорог, вывоз веток и сухостоя. (вдоль дороги от д. Мандрино до д. Смахтино) | До 07.05.2021 г. | Ежедневно, до наведения в полосе отвода, соответствую-щего порядка. | Руководители предприятий обслуживающие участки дорог: |
| 9 | Обустройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Апрель. По мере схода снежного покрова | Обновление по мере необходимости | -Администрация сельского поселения «Деревня Михеево» АО «Воробьево» Онищик В.И. |
| 10 | Привести в порядок информационные стенды в деревне Михеево ( отремонтировать и покрасить) | апрель | ежеквартально | Администрация СП «Деревня Михеево» |